

Město Mikulov

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Město Mikulov jako zadavatel oznamuje úmysl zadat na základě výjimky podle **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)**, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku dle vnitřní směrnice městského úřadu **č. 3/2020/R** schválenou dne **8.6.2020**, zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen „zakázka“) a vyzývá dodavatele schopné splnit zakázku k předložení nabídek na provedení zakázky s názvem:

## „HABÁNSKÁ – KOMUNIKACE OD ŠKOLKY“

### Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ 00283347

Právní forma zadavatele: 801 - obec

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: **Rostislav Koštial, starosta**

profil zadavatele: <https://ezak.mikulov.cz/profile_display_2.html>

### Kontaktní osoby zadavatele:

**Ing. et Ing. Stanislav Mach,** vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání

**Tel.: 519 444 612, e-mail:** [**mach@mikulov.cz**](mailto:mach@mikulov.cz)

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. **Předmětem plnění této zakázky je oprava a výstavba komunikace na ul. Habánská dle přiložené projektové dokumentace a a položkového rozpočtu.**
2. Pokud se v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o příklad vymezení požadované charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

# PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Předpokládaná max. hodnota veřejné zakázky je **1 500 000,- Kč bez DPH**.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE §89 ZÁKONA

1. **Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.**

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení prací: **1.9. – 30.9.2020**
2. Předpokládaný termín ukončení prací: **31.12.2020**

Zadavatel umožňuje maximální termín realizace **115 dní** od převzetí staveniště v případě, že si zhotovitel nestanovil jiný termín realizace v rámci předložené nabídky.

**Výzva k převzetí staveniště a z ní plynoucí začátek lhůty pro provedení díla, je zasílána na základě domluvy se zhotovitelem zejména z důvodu organizace výrobních kapacit zhotovitele.**

**Nejzazší termín pro zaslání výzvy (zahájení prací) je určen dobou realizace a maximálním termínem dokončení, který je stanoven v bodě 4.2 výzvy.**

**Místem plnění je katastrální území Mikulov na Moravě [694193]. Pozemky dle projektové dokumentace.**

# OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY

1. Plnění této veřejné zakázky je požadováno za obchodních podmínek blíže specifikovaných v návrhu Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její **Příloha č. 2.**
2. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněný návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepsaný v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku dodavatele oprávněnou osobou na celý předmět veřejné zakázky.
3. **Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný**, **přičemž uchazeč je povinen na vyznačených místech doplnit do návrhu smlouvy údaje v souladu se svou nabídkou**. Nad rámec těchto doplnění není uchazeč oprávněn návrh smlouvy žádným způsobem doplňovat či měnit. V případě, že bude návrh smlouvy změněn či upraven v rozporu s požadavky zadavatele, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

# PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

1. **Zadavatel nebude pořádat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.**

# KVALIFIKACE

### Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

* splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
* splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

1. Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.
   1. **ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST**

### Podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 není způsobilým dodavatel, který:

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm.

a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

### Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
2. české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

1. Dodavatel splní profesní způsobilost, předloží-li dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

### Zadavatel dále požaduje podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona, aby dodavatel doložil doklad, živnostenské oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (živnostenský list pro živnost provádění staveb jejich změn a odstraňování) – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie

1. Zadavatel dále požaduje podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizace) dodavatele nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v**oboru dopravní stavby** pro osobu hlavního stavbyvedoucího – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie

#### technická způsobilost

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

1. dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona - seznam stavebních prací poskytnutých za poslední **2 roky** před zahájením výběrového řízení **včetně kontaktních údajů objednatele těchto prací;**

Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních **2 letech provedl**

* 1. alespoň 2 stavební práce obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. stavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace a související plochy (např. chodníky, silnice, cyklostezky, parkoviště, apod.) přičemž finanční objem každé referenční zakázky musí činit **minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH**.

#### Další způsoby prokázání kvalifikace

1. Dodavatel může prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob za podmínek stanovených v ust. § 82 zákona (při společné účasti dodavatelů) a § 83 zákona.
2. Doklady o kvalifikaci prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin.
3. **Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením (viz. příloha č.4) nebo jednotným evropským osvědčením.**

# POŽADAVKY NA NABÍDKU

### Nabídka musí být vypracována v českém jazyce.

1. **Nabídka účastníka řízení musí být podána písemně, prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK). Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK). Listinná forma ani jiný druh podání nabídek (např. e-mailem, datovou schránkou) nejsou přípustné.**
2. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY**
3. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy na profilu zadavatele. Nabídky budou doručeny do **7 dní** prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK).
4. **MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY**
5. Nabídka účastníka řízení musí být podána písemně, prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK).

<https://ezak.mikulov.cz/profile_display_2.html>

# PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

1. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
2. Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

# ČLENĚNÍ NABÍDKY

1. Nabídka bude obsahovat tyto doklady:

* Vyplněný formulář **Krycí list nabídky** **(Příloha č.1)** podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení.
* Návrh smlouvy o dílo – **Smlouva o dílo** **(Příloha č.2)** musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepsána v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku dodavatele a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílnou součásti návrhu Smlouvy o dílo je její příloha: **Naceněný** **výkaz výměr soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** **(Příloha č.3).**
* seznam stavebních prací poskytnutých za poslední **2 roky** před zahájením výběrového řízení **včetně kontaktních údajů objednatele těchto prací**
* Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
* Další dokumenty.

# PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

1. Vybraný dodavatel, musí před podpisem na výzvu zadavatele předložit:

* výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
* živnostenský list pro živnost **provádění staveb jejich změn a odstraňování**
* odbornou způsobilost (autorizace) dodavatele nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v**oboru dopravní stavby** pro osobu hlavního stavbyvedoucího

# HODNOCENÍ NABÍDEK

* 1. Veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč. Každá položka v soupisu musí být oceněna alespoň podle ekonomicky nutných nákladů položky, ocenění hodnotou 0,- Kč není přípustné.
  2. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality.

Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritérium** | **Váha kritéria** |
| Cena v Kč bez DPH | 85 % |
| Doba realizace | 15 % |

Zadavatel dále uvádí specifikaci hodnocení pro jednotlivá hodnotící kritéria:

**Kritérium č. 1 – Cena v Kč bez DPH**

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

**Kritérium č. 2 – Doba realizace**

U tohoto kritéria bude hodnocena doba dokončení díla uvedená v návrhu smlouvy stanovená ve dnech od převzetí staveniště. Dobou realizace se rozumí dokončení předmětu zakázky a jeho předání zadavateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, které bude oběma stranami písemně potvrzeno. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu. **Zadavatel umožňuje maximální termín realizace 115 dní od převzetí staveniště.**

**Vyhodnocení kritérií**

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

|  |
| --- |
| Počet Hodnota nejnižší nabídky  bodů = 100 \* -------------------------------------  kritéria Hodnota nabídky |

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

|  |
| --- |
| Počet Hodnota nabídky  bodů = 100 \* ---------------------------------------  kritéria Hodnota nejlepší nabídky |

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

* 1. Veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč. Každá položka v soupisu musí být oceněna alespoň podle ekonomicky nutných nákladů položky, ocenění hodnotou 0,- Kč není přípustné.
  2. Povinností dodavatele je předložit v nabídce všechny položkové rozpočty v rozsahu odpovídajícím všem soupisům stavebních prací, dodávek a služeb **(Příloha č.3)**, které byly dodavateli předány v rámci zadávací dokumentace, popřípadě v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. **Položkové rozpočty předkládané dodavatelem v nabídce musí být obsahově, textově a formátem shodné** (musí být uloženy do původního souboru výkazu) **jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.** Není dovoleno jakýmkoliv způsobem měnit soupis stavebních prací (názvy položek, čísla položek, množství aj.), kromě jednotkové ceny.

# OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

1. Otevírání nabídek se uskuteční následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podání nabídek**.**

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://ezak.mikulov.cz/> po celou dobu lhůty pro podání nabídek.
2. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, **a to nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.
3. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
4. Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele <https://ezak.mikulov.cz/>.
5. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemně **prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK).** V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a přesně specifikována veřejná zakázka, ke které se žádost vztahuje.
6. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně **prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK)** dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.** Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
7. Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.
8. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty pro uveřejnění vysvětlení na profilu zadavatele.
9. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny.

# DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, popřípadě upřesnit zadávací podmínky.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.
3. Zadavatel si vyhrazuje, že může v tomto výběrovém řízení rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
4. Zadavatel si vyhrazuje, že může v tomto výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
5. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
6. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky.
7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
8. Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, popřípadě vyjasnit informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce.
10. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně **po dobu 10 let**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena.

**V Mikulově dne …………………………….**

…………………………………………….

Rostislav Koštial,

starosta

Přílohy:

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č.4 – Čestné prohlášení

Příloha č.5 – PD