Město Mikulov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Město Mikulov jako zadavatel oznamuje úmysl zadat na základě výjimky podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku dle vnitřní směrnice městského úřadu č. 3/2020/R schválenou dne 8.6.2020, zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen „zakázka“) a vyzývá dodavatele schopné splnit zakázku k předložení nabídek na provedení zakázky s názvem:

## „Točna MHD a Chodník pro pěší, Mikulov-Mušlov“

### Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Město Mikulov

Sídlo:	Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ:	00283347

DIČ:	CZ 00283347

Právní forma zadavatele:	801 - obec

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Rostislav Koštial, starosta

profil zadavatele:                    https://ezak.mikulov.cz/profile_display_2.html

### Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Dalibor Pěnčík, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání

Tel.: 519 444 547, e-mail: pencik@mikulov.cz

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

- Předmětem plnění této zakázky je vybudování točny pro autobusovou dopravu MHD a navazjícího chodníku (včetně veřejného osvětlení) v městské části Mikulov – Mušlov.

- Pokud se v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či  vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o příklad vymezení požadované charakteristiky  a  uchazeč  je  oprávněn  navrhnout  i  jiné  technicky a  kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

- Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

| Dodávka | CPV |
| --- | --- |
| Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě | 45213310-9 |
| Stavební práce | 45000000-7 |

# PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Předpokládaná max. hodnota veřejné zakázky je 5 419 836,50,- Kč bez DPH.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE §89 ZÁKONA

- Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předpokládaný termín zahájení prací: 		1.7.2021

- Maximální termín dokončení prací:		30.10.2021

- Zadavatel umožňuje maximální termín realizace 100 dní od převzetí staveniště v případě, že si zhotovitel nestanovil jiný termín realizace v rámci předložené nabídky.

Výzva k převzetí staveniště a z ní plynoucí začátek lhůty pro provedení díla, je zasílána na základě domluvy se zhotovitelem zejména z důvodu organizace výrobních kapacit zhotovitele.

Nejzazší termín pro zaslání výzvy (zahájení prací) je určen dobou realizace a maximálním termínem dokončení, který je stanoven v bodě 4.2 výzvy.

Místem plnění je katastrální území Mikulov na Moravě [694193]. Pozemky dle projektové dokumentace.

# OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY

- Plnění této veřejné zakázky je požadováno za obchodních podmínek blíže specifikovaných v návrhu Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 2.

- Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněný návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepsaný v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku dodavatele oprávněnou osobou na celý předmět veřejné zakázky.

- Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, přičemž uchazeč je povinen na vyznačených místech doplnit do návrhu smlouvy údaje v souladu se svou nabídkou. Nad rámec těchto doplnění není uchazeč oprávněn návrh smlouvy žádným způsobem doplňovat či měnit.  V případě, že bude návrh smlouvy změněn či upraven v rozporu s požadavky zadavatele, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

# PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

- Zadavatel nebude pořádat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.

# KVALIFIKACE

### Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

- splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

- Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.

  - ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

### Podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 není způsobilým dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm.

a)   splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

### Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

- Dodavatel splní profesní způsobilost, předloží-li dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

### Zadavatel dále požaduje podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona, aby dodavatel doložil doklad, živnostenské oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (živnostenský list pro živnost provádění staveb jejich změn a odstraňování) – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie

- Zadavatel dále požaduje podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizace) dodavatele nebo  disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oboru dopravní stavby pro osobu hlavního stavbyvedoucího – prostá kopie nebo originál či úředně ověřená kopie

#### technická způsobilost

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona - seznam stavebních prací poskytnutých za poslední 5 let před zahájením výběrového řízení včetně kontaktních údajů objednatele těchto prací;

Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních 5 letech provedl

  - alespoň 2 stavební práce obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. stavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace a související plochy (např. chodníky, silnice, cyklostezky, parkoviště, apod.) přičemž finanční objem každé referenční zakázky musí činit minimálně 2.500.000,- Kč bez DPH.

#### Další způsoby prokázání kvalifikace

- Dodavatel může prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob za podmínek stanovených v ust. § 82 zákona (při společné účasti dodavatelů) a § 83 zákona.

- Doklady o kvalifikaci prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin.

- Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením (viz. příloha č.4) nebo jednotným evropským osvědčením.

# POŽADAVKY NA NABÍDKU

### Nabídka musí být vypracována v českém jazyce.

- Nabídka účastníka řízení musí být podána písemně, prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK). Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK). Listinná forma ani jiný druh podání nabídek (např. e-mailem, datovou schránkou) nejsou přípustné.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy na profilu zadavatele. Nabídky budou doručeny do 10 dní prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK).

- MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka účastníka řízení musí být podána písemně, prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK).

https://ezak.mikulov.cz/profile_display_2.html

# PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

- Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

# ČLENĚNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude obsahovat tyto doklady:

- Vyplněný formulář Krycí list nabídky (Příloha č.1) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení.

- Návrh smlouvy o dílo – Smlouva o dílo (Příloha č.2) musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepsána v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku dodavatele a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílnou součásti návrhu Smlouvy o dílo je její příloha: Naceněný výkaz výměr soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č.3).

- Doklady a informace prokazující splnění základní a profesní způsobilosti dle čl. 7.3 a 7.4 této výzvy.

- Prokázání technické způsobilosti dle čl. 7.5 této výzvy

- Další dokumenty.

# PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

- Vybraný dodavatel, musí před podpisem na výzvu zadavatele předložit:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence

- živnostenský list pro živnost dle bodu 7.4.2

- odbornou způsobilost dodavatele pro osobu hlavního stavbyvedoucího dle bodu 7.4.3

- Návrh časového harmonogramu průběhu výstavby

# HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč. Každá položka v soupisu musí být oceněna alespoň podle ekonomicky nutných nákladů položky, ocenění hodnotou 0,- Kč není přípustné.

  - Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality.

Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

| Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH | 85 % |
| Doba realizace | 15 % |

Zadavatel dále uvádí specifikaci hodnocení pro jednotlivá hodnotící kritéria:

Kritérium č. 1 – Cena v Kč bez DPH

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Kritérium č. 2 – Doba realizace

U tohoto kritéria bude hodnocena doba dokončení díla uvedená v návrhu smlouvy stanovená ve dnech od převzetí staveniště. Dobou realizace se rozumí dokončení předmětu zakázky a jeho předání zadavateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, které bude oběma stranami písemně potvrzeno. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu. Zadavatel umožňuje maximální termín realizace 120 dní od převzetí staveniště.

Vyhodnocení kritérií

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Počet Hodnota nejnižší nabídky bodů = 100 * ------------------------------------- kritéria Hodnota nabídky

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Počet Hodnota nabídky bodů = 100 * --------------------------------------- kritéria Hodnota nejlepší nabídky

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

  - Povinností dodavatele je předložit v nabídce všechny položkové rozpočty v rozsahu odpovídajícím všem soupisům stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č.3), které byly dodavateli předány v rámci zadávací dokumentace, popřípadě v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Položkové rozpočty předkládané dodavatelem v nabídce musí být obsahově, textově a formátem shodné (musí být uloženy do původního souboru výkazu) jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem měnit soupis stavebních prací (názvy položek, čísla položek, množství aj.), kromě jednotkové ceny.

# OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

- Elektronické otevírání nabídek se uskuteční bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mikulov.cz/ po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

- Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele https://ezak.mikulov.cz/.

- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemně prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK). V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a přesně specifikována veřejná zakázka, ke které se žádost vztahuje.

- Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele E-ZAK) dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

- Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.

- Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty pro uveřejnění vysvětlení na profilu zadavatele.

- Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny.

# DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, popřípadě upřesnit zadávací podmínky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.

- Zadavatel si vyhrazuje, že může v tomto výběrovém řízení rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Zadavatel si vyhrazuje, že může v tomto výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

- Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky.

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

- Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, popřípadě vyjasnit informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce.

- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena.

V Mikulově dne …………………………….

…………………………………………….

Rostislav Koštial,

starosta

Přílohy:

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č.4 – Čestné prohlášení

Příloha č.5 – PD